凤街办〔2023〕17号

凤城街道关于印发《凤城街道2023年流域

水质巩固提升工作方案》的通知
各社区党总支、居委会、街道有关部门：
 经研究，现将《凤城街道2023年流域水质巩固提升工作方案》印发给你们，请认真贯彻落实。
凤城街道办事处
                              2023年4月13日

抄  送：区河长办

凤城街道2023年流域水质巩固提升

工作方案 
根据《龙岩市永定区河长制办公室关于印发〈2023年省下达乡镇交接断面水环境整治专项行动工作方案〉的通知》（永河长办〔2023〕1号）文件要求，为深入打好水污染防治攻坚战，切实提高流域水环境质量，确保断面水质持续改善，稳定达标，结合我街道实际，特制定本工作方案。

一、总体要求
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚持依法治水、科学治水、精准治水。深入实施河湖库长制，明确部门治水责任，创新工作机制，持续改善流域水生态环境质量。

二、工作目标
2023年我街道流域断面水质全部稳定达标。

三、具体任务

根据属地原则和河长责任制，对本辖区内被通报问题负总责，负责本辖区内水环境污染问题的整治落实。

1.河道卫生保洁工作
加强河道巡查，发现河道垃圾、漂浮物及时打捞清理，建立长效管理机制。

牵头领导：王金政

牵头部门：河长办   

配合部门：保洁公司、各社区

完成时限：长期坚持
2.养殖污染整治

（1）生猪养殖污染整治。凤城辖区内全面禁养，加强禁养区的巡查监管，确保不回潮反弹。

牵头领导：张靓蓉

牵头部门：畜牧站  

配合部门：环保站、各社区

完成时限：长期坚持
（2）河道鸡鸭养殖污染整治。全面取缔河道水域或河滩河堤鸡鸭搭盖工棚。

牵头领导：张靓蓉
牵头部门：畜牧站 

配合部门：环保站、各社区

完成时限：长期坚持
3.城区生活污水治理
积极配合区住建局，加快城区污水处理设施配套建设，同时加强已建污水处理设施管理，确保正常运行。
牵头领导：谌友炎
牵头部门：村管站 

配合部门：环保站、各社区

完成时限：长期坚持
4.农业种植面源污染治理
通过举办培训班，引导农户科学使用农药、化肥；利用广播、宣传标语、横幅、互联网等媒体宣传，提高全民法治意识。强化农药、化肥和农业废弃物面源污染治理，提倡增施有机肥，落实化肥零增长行动；加强农资市场监管，推进专业化统防统治，推广绿色防控技术示范推广。

牵头领导：张靓蓉

牵头部门：农业站 

配合部门：环保站、各社区

完成时限：长期坚持

5.入河排污口整治

按照“控源、截污”要求和“一口一策”工作原则，制定流域重点排污口整治方案，分类推进入河排污口整治工作，有效管控入河污染物排放，推动水质改善。

牵头领导：王金政

牵头部门：环保站 

配合部门：村管站、农业站、水利站、河长办、各社区
完成时限：长期坚持
6.河道采砂洗砂整治
严厉打击河道非法采砂、洗砂行为，加强管控，加密巡查，建立日常巡查机制，对偷采盗采违法行为，发现一起打击一起，不留死角。

牵头领导：谌友炎
牵头部门：自然资源所
责任部门：水利站、河长办、各社区
完成时限：长期坚持

四、部门职责
1.环保站：牵头做好被通报问题中流域水环境治理的指导协调，对接上级部门对流域内存在的超标排放污染物等环境违法行为企事业单位和个人进行查处，配合畜牧站、农业站指导畜禽养殖污染防治和农业污染减排工作。
2.水利站、河长办：牵头、对接上级部门做好被通报问题中河道非法采砂、水葫芦、河道乱倾倒垃圾、破坏河堤、河道乱占乱建、河湖网箱养殖等违法行为的查处。建立河道日常监管机制，指导、协调建立河道水域漂浮物打捞和河堤垃圾清理长效管理机制。
3.畜牧站、农业站：牵头、对接上级部门做好被通报问题养殖场基本情况调查和养殖污染整治；负责督促指导规模化养殖场落实畜禽尸体无害化处理、污染防治处理设施配套；负责农业种植施肥、施药管控，以及农残膜等种植垃圾处理设施配套。会同环保站及相关部门查处未经批准的规模化养殖场；对违法养殖和污染防治措施落实不到位及环境违法记录在案的养殖场、养殖户，取消财政资金补贴、取消项目申报。
4.自然资源所：牵头、对接上级部门做好被通报问题中取土挖沙、洗砂等行为的查处；负责对相关流域沿岸违法开采矿产行为的查处。
5.村管站：牵头做好督促各社区落实社区生活、建筑垃圾“三级管理机制”，落实社区垃圾处理考评等；配合区住建局实施社区污水设施配套建设，会同环保站牵头负责黑臭水体治理。
五、保障措施
（一）强化组织领导
成立以街道办主任为组长，河长办主任为常务副组长，各社区包居领导为副组长，党政办、财政所、环保、水利、河长办、农业、畜牧、国土、村管、宣传等部门负责人及各社区书记为成员的凤城街道交接断面水环境整治专项行动工作领导小组，统筹整治工作。各社区按属地管理原则开展治理工作，社区书记要亲自抓、负总责。
（二）强化责任落实
被通报问题有关社区主干对本辖区的整治工作负总责，结合本实施方案制定具体整治工作方案，进一步明确工作时限，细化工作制度，落实具体责任人，街道相关职能部门各司其职，按照方案的分工要求，确保工作落实到位，街道包居工作队要一线指挥、抓好落实。

强化经费保障

财政部门要加强经费保障，加大污染防治投入力度，统筹整合各类相关资金;相关部门积极争取中央、省、市、区级专项资金支持，切实保障项目资金需求;同时，加强资金监管，及时足额拨付资金，做好项目资金绩效管理，提高资金使用效益。
（四）强化舆论宣传
宣传部门要发挥短信、微信、网络等新闻媒体作用，做好整治宣传和跟踪报道，形成浓厚的氛围和强大合力。要坚持正确的舆论导向，以正面宣传为主，大力宣传整治措施和工作成效，适时曝光违法违规典型案例，促进整治工作扎实开展。
（五）强化督查考核
组织相关部门对各社区及各部门整治工作开展情况进行督查考核。对整治工作不及时、措施不到位、整治成效不明显的，以及干预、伪造数据、弄虚作假和没有完成整治目标任务的，要追究有关部门及相关人员责任。  

附件：1.凤城街道交接断面水环境整治专项行动工作领导小组成员名单

附件1：
凤城街道交接断面水环境整治专项行动

工作领导小组成员名单

组      长：陈小梅   街道党工委副书记、街道办主任
常务副组长：王金政   街道办副主任
副  组  长：郑素云   街道党工委副书记

            陈淑云   组织委员

童竹梅   宣传委员

范朝阳   统战委员

卢友成   武装部长
张靓蓉   街道办副主任

张小平   司法所所长
谌友炎   综合执法协调中心主任

王思瑶   综合便民服务中心主任
成      员：肖富汀   党政办主任

王  强   财政所负责人
       卢月桂   环保站、畜牧站负责人
        林凯文   水利站、河长办负责人

            张桂梅   农业站站长

邱伟洪   自然资源所所长

章佳洁   村管站负责人

吴佳欢   宣传办职员

廖胜庆   龙角社区书记

吴爱林   南郊社区副书记

谢灿兴   龙凤社区书记

张春红   书院社区书记

王国华   下坑社区书记

刘  勇   金凤社区书记

童  锋   大园社区书记

童卫平   仙峰社区书记

童文浪   长化社区书记

熊建茂   大洲社区书记

鲍丽娟   东兴社区书记

黄云南   东坊社区书记

王庆麟   西北社区书记



